Смета работы по содержанию и ремонту общего имущества на 2015г

по ЖПК № 10

| №п/п | Наименование работ | Запланировано тыч.рублях | Выполнено тыч.рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подьезда №1 | 100.0 | 94,0 |
| 2 | Укрепление дверей в тамбуре и замена входных дверей в подьезде № 5 | 25.0 | 23.6 |
| 3 | Устранение протечек над кВ. 14.66 с крыши | 3.0 | 3.0 |
| 4 | Замена лампочек на светильники на движение: подьезды №№ 1.2.3 | 20.0 | 34.9 |
| 5 | Подготовка теплоузла к зиме | 20.0 | 12.7 |
| 6 | Проведение субботника (приобретение извести,краски,кистей.) | 1.0 | 4.0 |
| 7 | Ограждение дворовой территории с лицевой стороны дома. | 30.0 | 45.4 |

Председатель ЖПК № 10                                                                         Потапова Л.К.

Главный бухгалтер                                                                                 Батоболотова Б.Г.